# Cronograma de Acessibilidade
e Tecnologias Assistivas

Projeto de Extensão – LendoJuntos

| Aluno | Leonardo Ciarlini Guilhon |
| --- | --- |
| Período | 24/08/2026 a 29/11/2026 |
| Carga horária | 60 horas planejadas (mínimo exigido: 59 horas) |
| Projeto | LendoJuntos – plataforma web para organização de clubes do livro |
| Objetivo | Reduzir barreiras de acesso nos fluxos centrais da plataforma e melhorar a compatibilidade com tecnologias assistivas. |
| Referências | WCAG 2.2 nível AA, eMAG 3.1 e padrões WAI-ARIA aplicáveis |

Premissa: as horas abaixo são propostas. Durante a execução, cada atividade deverá ser registrada com sua duração real e respectiva evidência; a coluna “Horas Aceitas” da planilha permanece reservada ao professor.

# 1. Escopo da intervenção

A intervenção dará continuidade ao MVP já desenvolvido, concentrando-se na acessibilidade do frontend React e nos ajustes de comportamento necessários para que autenticação, dashboard, clubes, livros, encontros, comentários e perfil possam ser utilizados com mais autonomia por pessoas com deficiência. O backend será alterado apenas quando necessário para oferecer mensagens e estados compreensíveis na interface.

Público beneficiado: participantes de clubes do livro, incluindo pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas com limitações motoras, cognitivas ou de leitura e pessoas que utilizam teclado, ampliação ou alto contraste.

Tecnologias assistivas e modos de acesso considerados: leitor de tela NVDA, navegação somente por teclado, zoom do navegador, alto contraste do sistema e viewport reduzido.

Meta técnica: buscar atendimento aos critérios aplicáveis da WCAG 2.2 nos níveis A e AA, sem declarar conformidade integral antes da avaliação final.

# 2. Distribuição das 60 horas

| Fase | Período | Horas | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico e fundamentação | 24/08 a 13/09 | 12 h | Linha de base e backlog priorizado |
| 2. Desenho acessível e metodologia | 14/09 a 04/10 | 12 h | Plano de testes e protótipo acessível |
| 3. Implementação da intervenção | 05/10 a 08/11 | 24 h | Fluxos centrais adequados e testáveis |
| 4. Validação, divulgação e entrega | 09/11 a 29/11 | 12 h | Comparativo final, evidências e relatório |
| Total | 14 semanas | 60 h | Margem de 1 h sobre o mínimo de 59 h |

# 3. Cronograma semanal

## Fase 1 – Diagnóstico e fundamentação

Período: 24/08/2026 a 13/09/2026  •  Carga da fase: 12 h

| Semana e período | Atividades planejadas | Entregável / evidência | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 24/08–30/08 | Alinhar a continuidade do LendoJuntos como intervenção; delimitar público, barreiras e impacto social; estudar acessibilidade digital e WCAG 2.2 A/AA. | Termo de escopo, fichamento e matriz WCAG v1. | 4 h |
| Semana 2 31/08–06/09 | Estudar eMAG e tecnologias assistivas; experimentar teclado, NVDA, zoom e alto contraste; inventariar telas e fluxos críticos. | Checklist, notas dos recursos assistivos e inventário. | 4 h |
| Semana 3 07/09–13/09 | Auditar a linha de base e consolidar o escopo, os critérios e o backlog priorizado de acessibilidade. | Relatório inicial e backlog priorizado. | 4 h |

## Fase 2 – Desenho acessível e metodologia

Período: 14/09/2026 a 04/10/2026  •  Carga da fase: 12 h

| Semana e período | Atividades planejadas | Entregável / evidência | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 4 14/09–20/09 | Selecionar padrões e ferramentas; definir fluxos de teste, severidade, critérios de aceite e ciclo diagnosticar–corrigir–retestar. | Plano técnico, metodologia e matriz de ferramentas. | 4 h |
| Semana 5 21/09–27/09 | Criar wireframes de baixa fidelidade para landmarks, link para conteúdo, títulos, ordem de foco, formulários, modais e cartões. | Wireframe acessível e fluxos anotados. | 4 h |
| Semana 6 28/09–04/10 | Concluir protótipo de alta fidelidade com contraste, foco visível, tipografia, zoom/reflow e estados que não dependam apenas de cor. | Protótipo acessível, guia visual e especificações. | 4 h |

## Fase 3 – Implementação da intervenção

Período: 05/10/2026 a 08/11/2026  •  Carga da fase: 24 h

| Semana e período | Atividades planejadas | Entregável / evidência | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 7 05/10–11/10 | Revisar o backlog priorizado e implementar fundações globais: landmarks, link para conteúdo, foco visível, contraste e preferência de movimento. | Commits, checklist de implementação e comparativo visual. | 5 h |
| Semana 8 12/10–18/10 | Adequar modal e menu de ações: nome acessível, foco inicial, contenção e retorno de foco, teclado e tecla Escape. | Commits e roteiro de teste de teclado. | 5 h |
| Semana 9 19/10–25/10 | Adequar login, cadastro e perfil: rótulos, instruções, autocomplete, erros associados aos campos e anúncios de status. | Commits, capturas e testes de formulário. | 5 h |
| Semana 10 26/10–01/11 | Corrigir semântica e navegação por teclado no dashboard, clubes, livros e encontros, eliminando padrões de cartões que simulam links. | Commits e checklist dos fluxos críticos. | 5 h |
| Semana 11 02/11–08/11 | Aprimorar feedback dinâmico e ajustar contraste, zoom/reflow, alvos e movimento; incorporar verificações automatizadas nos fluxos representativos. | Registros com NVDA, relatórios axe/Lighthouse e commits. | 4 h |

## Fase 4 – Validação, divulgação e entrega

Período: 09/11/2026 a 29/11/2026  •  Carga da fase: 12 h

| Semana e período | Atividades planejadas | Entregável / evidência | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 12 09/11–15/11 | Preparar guia de recursos acessíveis, apresentar a versão ao clube e comparar os testes automáticos com a linha de base. | Guia, feedback do público e relatórios comparativos. | 4 h |
| Semana 13 16/11–22/11 | Testar manualmente com teclado, NVDA, zoom e alto contraste; corrigir barreiras prioritárias e documentar limitações remanescentes. | Roteiros, evidências e backlog residual. | 4 h |
| Semana 14 23/11–29/11 | Revisar os resultados da intervenção; concluir relatório, organizar evidências, conferir as horas realizadas e preparar a entrega final. | Relatório final, checklist de revisão e pacote de evidências. | 4 h |

# 4. Matriz mínima de validação

| Método / recurso | Cobertura | Evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| Somente teclado | Login, cadastro, dashboard, clubes, livros, encontros, perfil, menus e modais. | Roteiro executado e registro de bloqueios. |
| NVDA + navegador | Landmarks, títulos, nomes/estados, formulários, mensagens dinâmicas e diálogos. | Notas de leitura e capturas quando aplicável. |
| Zoom e reflow | Zoom em 200% e 400%, viewport estreito, conteúdo sem perda e sem rolagem bidimensional indevida. | Capturas comparativas por fluxo. |
| Alto contraste e cores | Contraste de texto/controles, foco visível e informações que não dependam apenas de cor. | Medições e checklist visual. |
| axe-core / Lighthouse | Páginas e estados representativos, incluindo conteúdo autenticado e modais abertos. | Relatórios antes/depois; revisão manual dos achados. |

# 5. Critérios de conclusão

Fluxos críticos executáveis somente por teclado, com ordem de foco lógica e indicador de foco perceptível.

Modais com nome acessível, foco gerenciado, navegação contida e retorno ao acionador após o fechamento.

Estrutura semântica, rótulos, nomes, funções e estados compreensíveis por leitor de tela.

Formulários com instruções e erros associados aos campos; atualizações importantes anunciadas sem depender apenas da visão.

Contraste, zoom/reflow e alvos de interação avaliados nos fluxos representativos.

Achados automáticos e manuais priorizados, corrigidos ou registrados como limitações; evidências antes/depois organizadas.

Relatório final sem afirmar conformidade integral caso permaneçam critérios não avaliados ou pendências conhecidas.

# 6. Evidências a organizar durante o projeto

Auditoria inicial, matriz de critérios e backlog priorizado.

Wireframes, protótipo e decisões de design acessível.

Commits, capturas de tela e descrições das correções.

Relatórios de ferramentas automáticas e roteiros de testes manuais.

Registros de testes com NVDA, teclado, zoom e alto contraste.

Registro da apresentação ao clube e feedback recebido.

Comparativo entre linha de base e versão final, horas realizadas e relatório acadêmico.

# 7. Referências técnicas

• W3C – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• Governo Digital – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG 3.1): https://www.gov.br/governodigitallogin/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/modelo-de-acessibilidade

• W3C WAI – ARIA Authoring Practices Guide: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/

• W3C WAI – Evaluating Web Accessibility: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/

• Deque – axe-core: https://github.com/dequelabs/axe-core